##### Załącznik nr 9 do SIWZ

##### U M O W A  NR

zawarta w Policach w dniu ………..2011 r.  w  ………………….  pomiędzy:

Powiatem Polickim z siedzibą w Policach (72-010) przy ul. Tanowskiej 8, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym  przez:

- Leszka Guździoła – Starostę Polickiego,

- Jacka Stachyrę – Członka Zarządu Powiatu w Policach;

a.....................................................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym, przez :

1.....................................................................................................................................................

2.....................................................................................................................................................

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy na podstawie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na przebudowa drogi powiatowej nr 0624Z Granica Państwa – Będargowo (nr ogłoszenia o zamówieniu .................) została zawarta umowa, o następującej treści:

§ 1

- Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na wykonaniu zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 
Nr 0624Z Granica Państwa – Będargowo”, którego szczegółowy zakres określony jest 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

- Umowa zostaje zawarta w ramach realizacji projektu pn. „Ponadgraniczne połączenie drogowe Shwennenz – Ladenthin – Warnik – Będargowo w polsko - niemieckim obszarze rozwoju Odra – Nysa (DEPERON)”, dofinansowanego z budżetu państwa w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego INTERREG IVA.

- Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy.

- Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z treścią dokumentacji oraz że jest ona kompletna i nie zawiera wad.

- Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z warunkami realizacji i dokumentacją projektową oraz nie wnosi do nich zastrzeżeń i uwag.

§ 2

- Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy (przekazanie placu budowy) ustala się, na dzień …….2011 r.

- Wykonawca rozpocznie prace budowlane najpóźniej w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy po podpisaniu umowy.

- Realizacja przedmiotu umowy musi zakończyć się do dnia 16.09.2011 r.

§ 3

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy, o którym mowa w § 7 tj. w kwocie: ...................................... zł., słownie: ……………………………………………… .

- Powyższe zabezpieczenie, gwarantujące zgodne z umową wykonanie robót w części stanowiącej 70 % kwoty wym. w  ust. 1  tj. ................................. zł., podlega zwrotowi 
w ciągu 30 dni po końcowym odbiorze bez usterek, pozostałe 30 % kwoty wym. w ust. 1 tj. .............................. zł , służące do pokrycia ewentualnych roszczeń w ramach rękojmi do zwrotu w 15 dni po upływie okresu rękojmi.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie: ……………….. ……………………………………………………………….

- W przypadku zmiany terminu wykonania robót wykonawca zobowiązuje się do uaktualnienia gwarancji w zakresie terminów jej ważności.

§ 4

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- ustanowienie nadzoru inwestorskiego;

- przekazanie terenu budowy;

- dostarczenie dokumentacji projektowej;

- dokonanie odbioru robót;

- zapłata wynagrodzenia.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- realizacja przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa dotyczącymi wymagań technicznych;

- ustanowienie Kierownika budowy i przejęcie terenu budowy;

- prowadzenie dziennika robót budowlanych;

- zapewnienie na własny koszt niezbędnego zabezpieczenia placu budowy i robót, warunków  bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia;

- uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót;

- zgłoszenie do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Inspektorowi nadzoru;

- wykonanie na własny koszt niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych w trakcie wykonywania robót i po ich zakończeniu, przed zgłoszeniem robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz zgłoszeniem robót do odbioru ostatecznego;

- po zakończeniu przedmiotu umowy usunięcie na własny koszt poza teren budowy wszystkich własnych urządzeń, tymczasowego zaplecza.

- Wykonawca będzie ponosił koszty opłat i kar za przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska 
i bezpieczeństwa pracy.

- Wykonawca zapewni polisy ubezpieczeniowe w okresie od daty rozpoczęcia do zakończenia robót:

- ubezpieczenie od zniszczenia wykonanych robót i materiałów podczas budowy 
w wysokości 100% wynagrodzenia określonego w § 7 ust.1;

- ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowanego działaniami lub niedopatrzeniami Wykonawcy w stosunku do:

- osób uprawnionych do przebywania na terenie budowy,

- osób trzecich , które nie przebywają na terenie budowy;

w wysokości : ……………….. PLN.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował w czasie realizacji swoich zobowiązań zawartych w umowie w stosunku do osób trzecich.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za zobowiązania wynikające z zawartej umowy.

- Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia ryczałtowego zapewni własnym staraniem obsługę geodezyjną (łącznie z geodezyjnym wytyczeniem) 
i geotechniczną w trakcie budowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń uzbrojenia podziemnego terenu, (urządzenia takie jak sieci wod.-kan., gazowe, c.o., kable energetyczne, telefoniczne 
i inne), znajdującego się na terenie budowy, zarówno uwidocznionego jak i nie uwidocznionego na przekazanych przez Zamawiającego planach uzbrojenia podziemnego terenu w ramach ustalonego wynagrodzenia. Wykonawca zobowiązany jest bezzwłocznie zawiadomić Zamawiającego o ewentualnym fakcie ich uszkodzenia.

- Wykonawca zobowiązany jest do przebudowy kolidującego z robotami istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu, uwidocznionego jak i nieuwidocznionego na przekazanych przez Zamawiającego planach uzbrojenia podziemnego terenu w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego

- Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego zobowiązany jest do:

- uzyskania zgody właściwego organu na czasowe zajęcie pasa drogowego oraz opracowania ewentualnych uzupełnień dokumentacji projektowej (wraz 
z uzgodnieniami) tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 
w zakresie wymaganym przez ten organ,

- wykonania i rozbiórki ewentualnych dróg tymczasowych (montażowych),

- zapewnienia bezpiecznego przejścia pieszego i dojazdu użytkownikom posesji, służbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,

- zapewnienie bezpiecznej organizacji ruchu kołowego i pieszego wraz z czytelnym oznakowaniem,

- zapewnienia ciągłego nadzoru nad oznakowaniem drogowym i wprowadzanymi zmianami w organizacji ruchu,

- prowadzenia realizacji robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo budynków 
i urządzeń oraz właściwe warunki eksploatacyjne dla obiektów zlokalizowanych 
w sąsiedztwie placu budowy, w tym także dróg dojazdowych zlokalizowanych w tym rejonie,

- prowadzenia realizacji robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób zamieszkujących i przebywających w terenie oraz ochronę mienia,

- prowadzenia realizacji robót w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektów 
i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury,

- sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

§ 5

1. Obowiązki  Inspektora Nadzoru Zamawiający powierzy: .......................................................................................................................................................

2. Kierownikiem budowy będzie: .......................................................................................................................................................

§ 6

- Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia wskazanych w ofercie Wykonawcy poszczególnych części zamówienia podwykonawcom.

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest akceptacja jej treści przez Zamawiającego.

- Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcom wymagana jest akceptacja treści zawieranej umowy przez Wykonawcę oraz przez Zamawiającego.

- Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jeżeli jej treść będzie sprzeczna z treścią umowy zawartej z Zamawiającym, ofertą albo jeżeli nie będzie przewidywała możliwości zapłaty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy bezpośrednio przez Zamawiającego.

§ 7

- Za wykonanie robót określonych w §1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości .......................................................... zł netto (słownie złotych  netto:..................................) plus podatek 23 % VAT .................... złotych, co łącznie daje kwotę  ....................... złotych brutto (słownie: ............................................  złotych brutto).

- Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy ustalono jako kwotę ryczałtową 
i obejmuje wszelkie roboty konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia, choćby ich rozmiarów i kosztów prac nie można było przewidzieć w czasie zawarcia umowy, 
a koniecznych do wykonania w celu umożliwienia użytkowania i funkcjonowania obiektu zgodnie z przepisami.

§ 8

- Po zakończeniu przedmiotu umowy, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości odbioru przedmiotu umowy przez inspektora nadzoru Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem ust. 2.

- Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania częściowego odbioru robót na podstawie zgłoszenia gotowości do odbioru częściowego robót, po uprzednim dokonaniu odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy i potwierdzeniu gotowości odbioru przedmiotu umowy przez inspektora nadzoru.

- Do zgłoszenia gotowości do odbioru częściowego lub końcowego robót Wykonawca załączy odpowiednio następujące dokumenty:

- protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały i urządzenia,

- dokumentację powykonawczą obiektów wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru,

- dziennik budowy,

- oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, obowiązującymi przepisami,

- protokoły badań i sprawdzeń.

- Zamawiający  powoła  Komisję odbioru częściowego lub końcowego w ciągu 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia o gotowości do odbioru i wyznaczy datę odbioru częściowego lub końcowego zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Zakończenie czynności odbioru nastąpi w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru.

- Protokół odbioru częściowego lub końcowego zostanie sporządzony na formularzu określonym przez Zamawiającego i doręczony Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru.

- Jeżeli w trakcie czynności częściowego lub końcowego odbioru inwestycji zostaną stwierdzone wady:

- nadające się do usunięcia – Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia.

- nie nadające się do usunięcia - Zamawiający, niezależnie od naliczonej kary zgodnie 
z zapisami w § 11 ust. 2, punkt c), obniży wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do stopnia utraty wartości użytkowej lub estetycznej przedmiotu umowy o ile wady te nie uniemożliwiają należytego funkcjonowania obiektu.

- Jeżeli wady i usterki uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 
z przeznaczeniem lub stanowią zagrożenie użytkowania, może odstąpić od umowy bez wynagrodzenia dla Wykonawcy lub żądać wykonania przedmiotu zamówienia po raz drugi lub zlecić jego wykonanie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy - z tego uprawnienia Zamawiający może skorzystać po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu usunięcia wad i usterek.

§ 9

- Podstawą zapłaty będzie odpowiednio faktura częściowa lub faktura końcowa wystawiona po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy oraz po bezusterkowym odbiorze robót.

- Zamawiający dopuszcza na wniosek Wykonawcy płatności częściowe za wykonanie poszczególnych etapów realizacji robót na podstawie protokołów częściowego odbioru robót do wysokości nie wyższej niż 50% wynagrodzenia umownego, o którym mowa 
w § 7. Płatności częściowe nastąpią na podstawie faktur częściowych Wykonawcy.

- W sytuacji płatności częściowej pozostałe do rozliczenia wynagrodzenie ryczałtowe zostanie wypłacone na podstawie faktury końcowej, wystawionej na podstawie protokołu końcowego po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego robót.

- Termin płatności faktury wynosi 30 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

- Faktura wystawiona bezpodstawnie  lub nieprawidłowo zostanie zwrócona Wykonawcy. Okres płatności rozpoczyna swój bieg od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. W przypadku zwrotu faktury termin zapłaty biegnie od daty wpływu powtórnej faktury.

- Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek:

........................................................................................................................................

- Opóźnienie w płatności faktur powoduje obowiązek zapłaty odsetek w wysokości odsetek ustawowych, liczonych w stosunku rocznym, za każdy dzień opóźnienia. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 10

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości za wykonany przedmiot umowy.

- Okres gwarancji wynosi 36 miesięcy licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy bez usterek.

- Do gwarancji stosuje się odpowiednio przepisy art. 577 – 582 k.c.

- W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do udziału 
w przeprowadzanych przeglądach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych przeglądów wad i usterek.

- Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawcę zobowiązań z tytułu udzielonej gwarancji jest odpowiednio protokół z ostatniego przeglądu w okresie gwarancji, do którego przeprowadzenia Zamawiający zobowiązany jest najpóźniej na 60 dni kalendarzowych przed upływem okresu gwarancji, stwierdzający brak wad i usterek lub protokół 
z usunięcia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przeglądu.

§ 11

- Strony postanawiają, że obowiązującą ich formą odszkodowania stanowią kary umowne.

- Kary te wypłaci Wykonawca na rzecz Zamawiającego w następujących wypadkach 
i wysokościach:

- za opóźnienie, niezależnie od jego przyczyn, w umownym terminie wykonania 
i zakończenia robót w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia  brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia zakończenia realizacji zamówienia określonego w § 2 ust.3

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- z tytułu samego faktu istnienia wad lub niezgodności z dokumentacją projektową, 
w przedmiocie odbioru - w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru,

- za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 7 niniejszej umowy,

- za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 7 niniejszej umowy.

- Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego wynagrodzenia, 
o którym mowa w § 7.

§ 12

- Zmiana umowy dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 ustawy jest niedopuszczalna.

- W razie  zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający  może  odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, obliczonego stosownie do wysokości wynagrodzenia.

- Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- W przypadku nie wywiązywania się Wykonawcy z ustalonych warunków i terminów realizacji, w tym także w przypadku nie rozpoczęcia realizacji robót w terminie umownym, Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia niniejszej umowy 
w terminie do 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia, bez możliwości dochodzenia przez Wykonawcę odszkodowania.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa

§ 14

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egz. dla Zamawiającego 1 egz. dla Wykonawcy.

- Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wykaz załączników:

1) Oferta wykonawcy.

2) SIWZ.

3) Harmonogram rzeczowo – finansowy.

Z A M A W I A J Ą C Y                                                                   W Y K O N A W C A