Załącznik Nr 3 do SIWZ

U M O W A

zawarta w dniu .............................. roku w Policach pomiędzy:

Starostwem Powiatowym z siedzibą w Policach przy ul. Tanowskiej 8, reprezentowanym przez:

1.  ..........................................................................................................................................................

2.  …......................................................................................................................................................

zwanym w dalszej treści „Zamawiający”,

a ………………………………………………………………………………………………….……

reprezentującym: ………………………………………………………………………………………………….……..

z siedzibą:

…………………………………………………………………………………………………….…..

wpisaną/ym w dniu ………………………… do KRS pod nr ………………………., prowadzonego przez Sąd Rejonowy w …………………….……. o kapitale zakładowym w wysokości ……………….. zł, NIP ………………………..

wpisaną/ym w dniu ………………………… do rejestru ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez …………………………………..………….. pod nr ………………………………. NIP ……………………, PESEL ……………………………..

zwaną/ym dalej „Wykonawcą”

Podstawa prawna:

art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z roku 2010 Nr 113 poz.759 z późniejszymi zmianami).

§ 1

1.	Zgodnie z wynikiem postępowania przeprowadzonego przez Zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy: wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych mających na celu inwentaryzację istniejących znaków podstawowej osnowy wysokościowej oraz inwentaryzację i konserwację istniejących znaków szczegółowej osnowy wysokościowej wraz z opracowaniem projektu założenia szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy na terenie miasta Police.

2.	Zakres terenowy przedmiotu umowy, zakres prowadzenia prac i warunki ich wykonania określone zostały w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz warunkach technicznych stanowiących załącznik do specyfikacji.

UWAGA:

W przypadku, gdy Wykonawca wykonywał będzie umowę przy udziale podwykonawców treść §1 zostanie odpowiednio skorygowana i rozszerzona o następujące punkty:

1.      Wykonawca wykona siłami własnymi następujący zakres umowy:………………………………………….............................................................................................

2.      Wykonawca wykona przy pomocy następujących Podwykonawców:

........................................................................................................................................................................

następujący zakres umowy:

........................................................................................................................................................................

3.	Przedmiot umowy realizowany będzie zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi w geodezji oraz standardami technicznymi szczegółowo określonymi w warunkach technicznych.

§ 2

1.	Terminy wykonania prac stanowiących przedmiot umowy:

- I etap prac obejmujący:

  - zebranie materiałów źródłowych i ocena ich przydatności,

  - inwentaryzacja punktów na podstawie wywiadu terenowego oraz ocena ich stanu fizycznego i przydatności (sporządzenie protokołów dla zniszczonych znaków),

  - konserwacja punktów osnowy,

  - opracowanie dokumentacji technicznej z prac, przygotowanie plików niezbędnych do aktualizacji Bazy Osnów (prowadzonej w programie GEO-INFO - 6) i mapy przeglądowej osnowy w formacie dxf. z naniesionym przebiegiem ciągów niwelacyjnych oraz zaktualizowanie szkiców osnowy w postaci analogowej, opisów topograficznych punktów, fotografii cyfrowych i wykazów punktów wysokościowych, w uzgodnieniu z Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Policach,

  - dostosowanie wyników prac do potrzeb Zleceniodawcy

od dnia zawarcia umowy do dnia 28 czerwca 2013 r.

- II etap prac obejmujący opracowanie projektu założenia szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy, w tym uzyskanie zgody od właścicieli nieruchomości na posadowienie projektowanych znaków

od dnia zawarcia umowy do dnia 31 lipca 2013 r.

2.	Za datę zakończenia I etapu prac uznaje się dzień przyjęcia do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Policach, operatu technicznego z wykonania prac, potwierdzonego przez Zamawiającego bezusterkowym protokołem odbioru I etapu prac.

3.	Złożenie operatu technicznego do kontroli w celu włączenia do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, powinno nastąpić nie później niż do dnia 21 czerwca 2013 r.

4.	Za datę zakończenia II etapu prac uznaje się dzień dostarczenia projektu założenia szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy na terenie miasta Police, czego dowodem będzie podpisany przez Zamawiającego bezusterkowy protokół odbioru przedmiotu umowy.

§ 3

Strony ustalają za wykonanie całości przedmiotu umowy wynagrodzenie w kwocie ………….…. zł brutto, (słownie:……………………………………………) w tym podatek VAT w kwocie ……………, zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

§ 4

1.	Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT będą podpisane przez Zamawiającego bezusterkowe protokoły odbioru końcowego I i II etapu prac.

2.	Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Policach, w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru z siedzibą w Policach przy ul. Kresowej 32, 34 w pok. 17 (I piętro).

3.	Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego o dniu gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy (każdego z etapów prac), a Zamawiający przeprowadzi odbiór w terminie uzgodnionym przez strony, najpóźniej w ciągu 10 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru.

4.	Z czynności odbioru zostanie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

5. Do odbioru każdego etapu prac ma zastosowanie ust. 8.

6. Niewykonanie i nieprzekazanie I etapu prac w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z nie wykonaniem całego przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie.

7.	Wykonawca jest zobowiązany w toku czynności odbioru I etapu prac przedstawić Zamawiającemu operat techniczny, dokumenty prawno-techniczne, a w ramach II etapu prac projekt założenia szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy na terenie miasta Police oraz zestawienie faktycznie wykonywanych i projektowanych jednostek wraz z innymi materiałami szczegółowo opisanymi w Warunkach technicznych.

8.	Jeżeli w toku czynności odbioru przedmiotu umowy (I lub II etapu) zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a)  jeżeli wady nadają się do usunięcia - Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

b)  jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy na zasadach opisanych w § 6 ust. 3 lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. W takim przypadku Zamawiający może również zlecić wykonanie umowy innemu podmiotowi, a koszty związane z realizacją nowej umowy w całości poniesie Wykonawca.

§ 5

1.	Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi fakturą końcową wystawioną po protokolarnym odbiorze końcowym całego przedmiotu umowy.

2.	Odbiór przedmiotu umowy przez Zamawiającego wobec Wykonawcy jest jednoznaczny z odbiorem wobec podwykonawcy.

3.	Faktura będzie opłacona w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu faktury VAT wraz z oświadczeniem podwykonawcy o otrzymaniu wynagrodzenia należytego mu od Wykonawcy za wykonaną część niniejszej umowy.

4.	Za termin zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 6

1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

a)  0,1 % ceny, o której mowa w § 3, za każdy dzień opóźnienia w terminie realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1;

b) 0,1 % ceny, o której mowa w § 3, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, liczony od dnia wyznaczonego terminu usunięcia wad.

2.	Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych.

3.	W przypadku niewykonania przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1, Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu oraz bez obowiązku wypłaty Wykonawcy wynagrodzenia. Odstąpienie takie będzie uznawane jako dokonane z winy Wykonawcy.

4.	W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa odstąpienia, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 5 000,00 zł (słownie pięć tysięcy złotych).

§ 7

1.	W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wynagrodzenia jedynie za roboty już wykonane.

2.	W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w okolicznościach określonych w ust. 1, strony wspólnie ustalą zakres wykonanego przedmiotu umowy i ustalą wynagrodzenie Wykonawcy za roboty wykonane do czasu odstąpienia Zamawiającego od niniejszej umowy.

§ 8

1.	Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy określony w § 1 umowy, której bieg rozpoczyna się z dniem przyjęcia operatu technicznego z prac objętych przedmiotem umowy do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

2.	W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do usunięcia zgłoszonych usterek, wad i innych uchybień w terminie 20 dni licząc od chwili zawiadomienia go o wystąpieniu usterki, wady lub uchybienia.

3.	Zgłoszenie reklamacji następuje w formie pisemnej. Strony dopuszczają możliwość zgłoszenia reklamacji telefonicznie, a następnie potwierdzenia reklamacji w drodze faksu lub poczty elektronicznej.

§ 9

1.	Zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

2.	Zakazuje się zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

3.	Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 2 jest nieważna.

§ 10

Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają po upływie 24 miesięcy od dnia odbioru przedmiotu umowy.

§ 11

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 12

Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający:                                                            						Wykonawca: